14.2.2022 Maanantai

Aloitimme ryhmän Team10 kokouksen maanantaina 14.02 kello 12:30 kun jäsenet Aida, Jussi, Joona ja Christian saapuivat paikalle. Kokouksessa päätimme alustavasti tehdä sivullemme rekisteröitymis- järjestelmä ja mahdollisesti tehdä lisää, jos tarve vaatii. Keskustelimme opettajan kanssa työhön liittyen voiko sen mahdollisesti suorittaa visual studio codella ja myös, kuinka eclipse tulisi yhdistää githubiin. Opettajan ohjeistuksella saimme tietokannan yhdistettyä visual studio codeen ja githubiin. Joona tekee tietokannan. Aida tekee rekisteröitymisen php ja html. Päätettiin tehdä tehtävät parityönä. Joona ja Jussi tekevät yhdessä tietokantaa ja Aida ja Christian tekevät php yhdessä. Ensimmäiseksi tehdään rekisteröitymislomake ja yhteys tietokantaan. Tietokantaan luodaan 5 saraketta, johon tulee etunimi, sukunimi, s-posti, tunnus ja salasana.

Työskentelemme tiiviisti ryhmänä.

15.2.2022 Tiistai

Aloitimme päivän Discord puhelulla kuten kaikki muutkin päivät.

Meidän katselmointimme oli 13.20 jossa kävimme näyttämässä Penalle keskeneräistä projektiamme, johon saimme vinkkejä ja apuja. Aloitimme tekemään rekisteröitymistä meidän sivuillemme ja myös tietokanta pohjan teimme. Joona teki turhaa työtä ja työ poistettiin. Pieniä ongelmia oli tietokannan kanssa, mutta niistä selvittiin.

16.2.2022 Keskiviikko

Päivä alkoi discord puhelulla.

Tänään jaoimme tehtävä seuraavanlaisesti, Aida teki kirjautumislomaketta Joonan ja Christianin kanssa. Teimme omat “php“ tiedostot. Jussi teki html sivustoa rekisterille ja “users.php” tiedostoa työsti. Jussi jatkaa “users.php”:n tekemistä. Kävimme myös Penan puheilla kysymässä apua ongelmissamme. 😊 Suunnittelimme myös seuraavaa päivää ja päädyimme seuraavan päivän työnjakoon seuraavanlaisesti ryhmän jäsenet jotka eivät ole vielä tehnyt tietokantaa tekevät sitä ja jäsenet jotka ovat tehneet tietokantaa tekevät “php”:tä ja viimeistelyä ryhmätyöhömme.

17.2.2022 Torstai

Alkuun kävimme läpi yhdessä tämän päivän tehtävät.

Aida teki tietokantaan muokkauksen, Joona poiston ja Christian päivityksen php tiedostot. Jussi viimeisteli ylläpidon ja käyttäjän php tiedostoja.

Admin sivuston kanssa oli ongelmaa, joten Jussi kävi zoomissa kysymässä apuja Pentiltä.

Tietokantaan liittyvät asiat saatiin valmiiksi. Rekisteröitymisen kanssa on ongelmia, selvitämme asian huomenna Pentin avustuksella.

Katsoimme, että linkitykset sivulta toiselle ovat kunnossa ja teimme niihin pieniä muutoksia.

18.2.2022 Perjantai

Tänään kävimme viimeisessä välikatselmoinnissa. Aloitimme päivän discord-puhelulla. Viimeistelimme työtä, kävimme läpi sivuja ja niiden toimivuutta. Tavoitteemme oli saada työ valmiiksi, mutta jätimme aikaa myös maanantaille mahdollisia korjauksia varten. Varasimme ajan pääkatselmointiin maanantaina 13:00. Sovimme harjoittelevamme esitystä maanantaina ennen katselmointia.

Lopputeksti:

Pääsimme nopeasti yhteisymmärrykseen projektin tavoitteesta ja siitä mitä haluamme tuoda esille siinä. Mielestämme saavutimme asettamamme tavoitteet, eli rekisteröitymis- ja kirjautumispalvelut ja olimme tyytyväisiä lopputulokseen. Työnjako sujui hyvin ja jokainen ymmärsi tehtävänsä. Yhteistyö onnistui ja tapasimme päivittäin virtuaalisesti, sekä kertasimme jokaisen työtehtävät kyseiselle päivälle. Jokaisen mielipide otettiin huomioon ja ongelmien ilmetessä pyysimme apua Pentiltä. Jokainen meistä työsti php-tiedostoja, sekä kirjoitti tietokantaa. Projektin aikana opimme soveltamaan php-tiedostojen koodaamista, sekä tietokantaan yhdistämistä.

Jussi: Stressinsieto kyky kasvoi!!!

Aida: Ryhmätyön aikana kehitin tiimityöskentely taitojani ja opin tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Opin ymmärtämään paremmin koodeja, lukemaan mitä koodien sisällä tapahtuu, tekemään tietokantoja ja muokkaamaan niitä.

Joona: Opin työskentelemään paremmin ryhmässä, sekä kuuntelemaan muiden mielipiteitä.

Christian: Projekti sai minut ymmärtämään selkeämmin php:tä ja tietokantoja :)

-T E A M 1 0 “Se oikea Dream Team”